Número de empleados

La compañía HAP lo está contratando para organizar un proyecto, necesita iniciar y desea saber si la estimación de empleados es correcta

Contratacion nueva $250 +300 Costo Fijo

Exceso 450

Tarea Etapa 1 y 2 respuesta

| Semana | Fuerza Laboral | Rangos | bi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0 | b1 |
| 2 | 5 | 10 | b2 |
| 3 | 6 | 5-6-7-8-9 | b3 |
| 4 | 4 | 6-7-8-9 | b4 |
| 5 | 7 | 4-5-6-7-8-9 | b5 |
| 6 | 9 | 7-8-9 | b6 |

Costo de exceso= C1(xi-bi) C1=250

Costo de contratar= C2(xi-xi-1) C2=150

Costo de contratación puede tener ligado <opcional> un valor fijo 300

Etapa6 (bi=9)

| X5(xi-1) | Xi=x6=9(require) 450(xi-bi)+[250+300 (xi-xi-1)] | F6(x5) | X6* |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 450(9-9)+[250+300(9-7)]= 0+250+300*2=850 | 850 | 9 |
| 8 | 450(9-9)+[250+300(9-8)]= 0+250+300*1=550 | 550 | 9 |
| 9 | 450(9-9)+0=0 | 0 | 9 |

Etapa 5(bi=7) 450(xi-bi)+[250+300 (xi-xi-1)]+f6(x5)

| X4 (xi-1) | Xi=x5=7(require) 450(xi-bi)+[250+300 (xi-xi-1)]+f6(x5) | Xi=x5=8(require) | Xi=x5=9(require) | F5(x4) | X5* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 450(7-7)+[250+300*(7-4)]+850= 0+250+300*3+850=2000 | 450(8-7)+[250+300(8-4)]+550= 2450 | 450(9-7)+[250+300(9-4)]+0=2650 | 2000 | 7 |
| 5 | 450(7-7)+ )+[250+300*(7-5)]+850= 0+250+300*2+850=1700 | 450(8-7)+ [250+300(8-5)]+550= 2150 | 450(9-7)+ [250+300(9-5)]+0=2350 | 1700 | 7 |
| 6 | 450(7-7)+ )+[250+300*(7-6)]+850= 0+250+300*1+850=1400 | 450(8-7)+ [250+300(8-6)]+550= 1850 | 450(9-7)+ [250+300(9-6)]+0=2050 | 1400 | 7 |
| 7 | 450(7-7)+ )+0+850=850 | 450(8-7)+ [250+300(8-7)]+550= 1550 | 450(9-7)+ [250+300(9-7)]+0=1750 | 850 | 7 |
| 8 | 450(7-7)+ )+0+850=850 | 450(8-7)+0+550=1000 | 450(9-7)+ [250+300(9-8)]+0=1450 | 850 | 7 |
| 9 | 450(7-7)+ )+0+850=850 | 450(8-7)+0+550=1000 | 450(9-7)+0+0=900 | 850 | 7 |

Etapa 4(bi=4) 450(xi-bi)+[250+300 (xi-xi-1)]+f6(x5)

| X3 (xi-1) | Xi=x4=4(require) 450(xi-bi)+[250+300 (xi-xi-1)]+f5(x4) | Xi=x4=5(require) | Xi=x4=6(require) | Xi=x4=7(require) | Xi=x4=8(require) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 450(4-4)+0+2000=2000 | 450(5-4)+0+1700=2150 | 450(6-4)+0+1400=2300 | 450(7-4)+[250+300(7-6)]+850= 2750 | 450(8-4)+[250+300(8-6)]+850= 3500 |
| 7 | 450(4-4)+0+2000=2000 | 450(5-4)+0+1700=2150 | 450(6-4)+0+1400=2300 | 450(7-4)+0+850=2200 | 450(8-4)+[250+300(8-7)]+850= 3200 |
| 8 | 450(4-4)+0+2000=2000 | 450(5-4)+0+1700=2150 | 450(6-4)+0+1400=2300 | 450(7-4)+0+850=2200 | 450(8-4)+0+850= 2650 |
| 9 | 450(4-4)+0+2000=2000 | 450(5-4)+0-1700=2150 | 450(6-4)+0+1400=2300 | 450(7-4)+0+850=2200 | 450(8-4)+0+850=2659 |

| X3 (xi-1) | Xi=x4=9(require) | F4(x3) | X4* |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 450(9-4)+[250+300(9-6)]+850=4250 | 2000 | 4 |
| 7 | 450(9-4)+[250+300(9-7)]+850=3950 | 2000 | 4 |
| 8 | 450(9-4)+[250+300(9-8)]+850=3650 | 2000 | 4 |
| 9 | 450(9-4)+0+850=3100 | 2000 | 4 |

Etapa3 (bi=6)

| X2 (xi-1) | Xi=x3=6 6(require) 450(xi-bi)+[250+300 (xi-xi-1)]+f5(x4) | Xi=x3=7(require) | Xi=x3=8(require) | Xi=x3=9(require) | F3(x2) | X34* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 450(6-6)+[250+300(6-5)]+2000= 2550 | 450(7-6)+[250+300(7-5)]+2000= 3300 | 450(8-6)+[250+300(8-5)]+2000=4050 | 450(9-6)+[250+300(9-5)]+2000=4800 | 2550 | 6 |
| 6 | 450(6-6)+0+2000=2000 | 450(7-6)+[250+300(7-6)]+2000= 3000 | 450(8-6)+[250+300(8-6)]+2000=3750 | 450(9-6)+[250+300(9-6)]+2000=4500 | 2000 | 6 |
| 7 | 450(6-6) +0+2000=2000 | 450(7-6)+0+2000=2450 | 450(8-6)+[250+300(8-7)]+2000=3450 | 450(9-6)+[250+300(9-7)]+2000=4200 | 2000 | 6 |
| 8 | 450(6-6) +0+2000=2000 | 450(7-5)+0+2000=2450 | 450(8-6)+0+2000=2900 | 450(9-6)+[250+300(9-8)]+2000=3900 | 2000 | 6 |
| 9 | 450(6-6)+0+2000=2000 | 450(7-5)+0+2000=2450 | 450(8-6)+0+2000=2900 | 450(9-6)+0+2000=3350 | 2000 | 6 |

Etapa 2

5-6-7-8-9 columnas

Filas

10

Etapa    10 columnas

0

Respuesta